精神病人福利机构建设项目

支出绩效自评报告

项目名称：精神病福利机构建设项目

项目主管部门（单位）：（公章）

填报人姓名：肖海燕

联系电话：13989040665

填报日期：2025年5月16日

林芝市财政局制

2025年

一、项目基本情况

该项目为2018年中央专项彩票公益金项目，总投资4700.44万元，总建筑面积10967.89平方米，包括行政生活用房、保障用房、门诊综合楼、后勤服务楼、办公综合楼、多功能活动室、食堂、储藏室；围墙、厕所、大门等附属设施。

- 绩效自评工作组织情况。

成立林芝市民政局自评工作小组，整理收集项目资料，按照既定标准和流程对该项目绩效进行全面、客观评价。

三、绩效指标分析情况（对照附件2《项目绩效自评指标评分表》分析）

（一）100分。

（二）评价指标分析。

1. 过程。该项目于2018年5月份已完成选址，选址位于林芝市巴宜区八一镇公众村。完成建设用地规划许可证、环评、林评、风险评估、灾评、地勘、人防、审图等前置手续，2020年3月份下达该项目可研批复，6月份下达初设及概算批复。于2021年4月开工建设，于2022年6月完工。

2. 产出。林芝精神病人福利机构于2024年5月开启试运行，承担着全市低保、特困人员、孤儿、生活无着落的流浪乞讨人员等政府兜底对象中精神障碍患者的救治、救助、护理、康复和照料等工作。累计收治患者149名。

3. 效益。有效提升精神障碍患者医疗、照料服务，不断提升社会公益机构服务能力和水平，为精神障碍患者家庭减轻生活、精神压力，为社会和谐稳定奠定坚实的基础。

四、改进意见（计划）

无

五、其他需要说明的情况

无